Исполнительный комитет Полянского сельского  поселения

Спасского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4                                                                                       30.03.2018 г.

«О проведении санитарно-экологического

двухмесячника по очистке территории сел,

расположенных на территории

Полянского сельского поселения»

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.03.2018 года № 593-р,  постановлением Исполнительного комитета Спасского муниципального района Республики Татарстан от 28.03.2018 года № 174,  в целях решения вопроса о санитарной очистке территории населённых пунктов Полянского сельского поселения и приведения её в состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения, Исполнительный комитет  Полянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 1 апреля по 31 мая  2018 года санитарно-экологический двухмесячник по очистке территории  сел,  расположенных на территории поселения.

2. Создать оперативный штаб для координации работ по проведению двухмесячника (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий, направленных на улучшение санитарно-экологической обстановки в Полянском сельском поселении на период двухмесячника (приложение 2)

4. Контроль исполнения  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава МО Полянское сельское поселение        _________     Г.Г.Сибгатуллина

Приложение 1

к  постановлению

Исполнительного комитета

Полянского сельского поселения

Спасского муниципального района РТ

№ 4  от 30.03.2018 г.

СОСТАВ

оперативного штаба Полянского сельского поселения по санитарной очистке  территории сел, расположенных на территории поселения на период двухмесячника

Сибгатуллина Гильсиня Габдрахмановна       Глава Полянского сельского

поселения

Кочетков Николай Александрович                   Зам. главы Полянского

сельского поселения

Ашмарина Ольга Анатольевна                         Директор МБОУ «Полянская

СОШ»

Краснов Николай Иванович                                Заместитель директора  по            УВР филиала  МБОУ

«Полянская СОШ» в с. Танкеевка

Семушкин  Юрий Анатольевич                        ИП Глава КФХ Семушкин Ю.А.

Бакиров Роваль Рахманович                             ИП Глава КФХ Бакиров Р.Р.

Приложение 2

к  постановлению

Исполнительного комитета

Полянского сельского поселения

Спасского муниципального района РТ

№ 4от 30.03.2018 г

П Л А Н

мероприятий по санитарно-экологическому двухмесячнику по очистке  территории

Полянского сельского поселения   в период с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довести до сведения руководителей организаций, КФХ, ИП, населения информацию о проведении двухмесячника | До 05.04.2018 | Исполком Полянского СП, Шевченко Г.Ф. |  |
| 1 | Рекультивация несанкционированных свалок: с. Танкеевка, ул. Клубная; с. Полянки, около старой фермы | До 15.04.2018 | Исполком Полянского СП, Сибгатуллина Г.Г. | Написать письмо Осокину В.А. о выделении техники для рекультивации свалки |
| 2 | Проведение рейдов по придомовым территориям в частном секторе с. Полянки, Балымеры, Танкеевка на предмет выявления несанкционированных свалок | До 30.05.2018г | Исполком Полянского СП, Сибгатуллина Г.Г., Шевченко Г.Ф. |  |
| 3 | Организация субботников, воскресников по своевременной и качественной очистке и уборке принадлежащих им на праве собственности или ином праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством. | Каждая суббота, воскресение в период двухмесячника | Школы: Ашмарина О.А., Краснов Н.И. дет. сады: Комягина Т.В., Талля В.Г.., Мошкова Н.А., СДК: Холмирзоев Р.Р.., Волков А.А., Минетуллина Л.В. Сельские библиотеки- Холмирзоева З.Ю., Лукашова А.В.,Минетуллина Л.В. ФАПы - Петрова О.А., Умхаева О.Г., Широкова А.С. почта- Исаева О.А, Магазины ОПТОРГа –Масина О.А.., Гришина С.П.., Юзеева Н.В.., И.П.- Семушкин Ю.А., Гришин Г.А., Перов С.А., Кочетков Н.А. Бакиров Р.Р., Прохоров С.В., Хисамутдинов А.Х., Потопахина В.А., Малыгина К.., Никифорова Л.А.,Шемуратова Л.А., Сафронов А.С. |  |
| 4 | Организация работ по очистке придомовой территории (это примыкающий к дому земельный участок, который может включать в себя: дворовые тротуары; - зеленые насаждения; - хозяйственные, детские и спортивные площадки), - прилегающей территории (это участок территории с газонами, архитектурными объектами малых форм и другими сооружениями, непосредственно примыкающий к границе земельного участка) | постоянно | домовладелец - физическое (юридическое) лицо, пользующееся жилым домом и обслуживающими его строениями и сооружениями, находящимся у него на праве собственности, или по договору с собственником или лицом, уполномоченным собственником, либо иное физическое лицо, фактически пользующееся жилым домом |  |
| 5 | Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами. | апрель, май | Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм |  |
| 6. | Благоустройство территории кладбищ: с. Полянки - очистка территории кладбища -организация субботника по очистке территории вокруг кладбища с. Танкеевка | апрель, май 3 мая, 9час | Исполком Полянского СП, жители с. Балымеры, с. Полянки, с. Танкеевка, Община Спасская |  |
| 7. | Подготовка памятников к 9 Мая: 1.Завершение оформительских работ Монумента Славы в. с. Полянки; 2. Благоустройство территории вокруг Монумента; 3. Установка нового Памятника в с. Танкеевка; 4. Благоустройство территории Памятника в.с. Балымеры | до 30.04.2018 г. до 30.04.2018 до 30.04.2018 до 20.04.2018 | Исполком Полянского СП, ИП Новиков Павел Викторович Исполком Полянского СП, Полянская СОШ, волонтёры Исполком Полянского СП, ИП Новиков Павел Викторович Сёмушкин Ю.А., Минетуллина Л.В., Умхаева О.Г., Мошкова Н.А. |  |
| 8. | Побелка опор линий электропередач | до 30.04.18 г. | Исполнительный комитет Полянского СП, руководители организаций: Полянская СОШ, СДК, ДОУ «Волжаночка» |  |
| 9 | -Списание с баланса здания старого Дома культуры; -Снос задания Дома культуры, оприходование кирпича. | до 15.04.2018 до 30.05.2018 | Исполнительный комитет Полянского СП, Исполнительный комитет Полянского СП, подрядная организация |  |
| 10 | Санитарная очистка берега Волги во всех населённых пунктах | до 31.05.2018 | Исполнительный комитет Полянского СП, руководитель Полянской СОШ, рыбаки, волонтёры |  |
| 11 | Ремонт и наведение порядка территории скотомогильника | 30.05.2018 г. | Болгарский Исполком |  |
| 12 | Очистка от мусора придорожных полос, кюветов, бесхозяйных объектов и прилегающих к ним территорий | Постоянно | Исполнительный комитет Полянского СП |  |
| 8 | Проведение рейдов по территории населённых пунктов Полянского СП на предмет выявления нарушений правил благоустройства Полянского СП, составление протоколов об административных правонарушениях | еженедельно | Административная комиссия Спасского муниципального района РТ, Глава Полянского СП Сибгатуллина Г.Г., секретарь Исполнительного комитета Полянского СП Шевченко Г.Ф. |  |
| 9 | Представление информации о ходе работ по проведению двухмесячника в Исполнительный комитет Спасского муниципального района | до 31.05.2018г. | Глава Полянского сельского поселения Сибгатуллина Г.Г.. Секретарь ИК – Шевченко Г.Ф.. |  |
| 10 | Организация проведения конкурса «Лучшая усадьба-2018» в населённых пунктах сельского поселения | До 12.06.18 | Исполнительный комитет Полянского СП, Старосты населённых пунктов |  |
| 11 | Организация проведения конкурса ««Дом образцового содержания» — среди жителей многоквартирных домов» | До 12.06.18 | Исполнительный комитет Полянского СП, Старосты населённых пунктов |  |
| 12 | Подведение итогов объявленных конкурсов | День села | Исполнительный комитет Полянского СП, Старосты населённых пунктов |  |
| 13 | Освещение проводимых мероприятий на сайте МО «Полянское сельское поселение» | постоянно | Секретарь ИК Шевченко Г.Ф. |  |